**Doc08-WSZ-**研发工作周报**-Time**（**2017/11/20-2017/12/03**）

时间：2017/11/20—2017/12/03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发人员 | 本周计划任务 | 实际完成情况 | 存在问题及拟采取的解决方案 | 下一周计划任务 |
| 王丹煜 | E5-微思政论坛版  块的数据存储  E6-微思政论坛版  块的检索页面 | 完成nodejs与mysql数据库的连接和增删改查操作 | 未完成前端数据库到后端的导入 | E7-微思政论坛版  块的安装和部署 |