**Doc08-WSZ-**研发工作周报**-Time**（**2017/12/11-2017/12/15**）

时间：2017/12/11—2017/12/15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发人员 | 本周计划任务 | 实际完成情况 | 存在问题及拟采取的解决方案 | 下一周计划任务 |
| 王丹煜 | E6-微思政论坛版  块的检索页面 | 实现对聊天记录的存储、查询、检索界面的连接 | 下周需要添加一个button | E7-PHP学习 |