**Doc08-WSZ-**研发工作周报**-Time**（**2017/11/02**）

时间：2017/11/06—2017/11/12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发人员 | 本周计划任务 | 实际完成情况 | 存在问题及拟采取的解决方案 | 下一周计划任务 |
| 王丹煜 | E3-基于示例代码  的UI 设计与实现 | 设计三款css界面 | 有关js字体设置有困惑 | E4-NodeJS 快速学  习 |