**Doc08-WSZ-**研发工作周报**-Time**（**2017/11/02**）

时间：2017/10/30—2017/11/05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发人员 | 本周计划任务 | 实际完成情况 | 存在问题及拟采取的解决方案 | 下一周计划任务 |
| 王丹煜 | E2-示例代码的UI  设计和汉化 | 基本完成大致界面汉化 | 代表表情的格式【emoji：xx】未汉化成功 | E3-基于示例代码  的UI 设计与实现 |